[bookmark: _GoBack]黄石体育场厕所改造工程项目合同书
甲方（委托方）： 湖北鄂东体育发展集团有限公司                        
乙方（受托方）：                                 
    依照《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，就乙方承接黄石体育场厕所改造工程项目奥体中心体育场泛光灯年度维保服务事宜，经协商一致，订立本合同。  
一、服务范围与内容
1.服务地点与面积范围：黄石体育场。
2.服务范围：包括但不限于原有卫生间拆除、清运、防水涂刷、墙地面铺贴、吊顶、洁具安装、给排水整改、成品保护、现场清洁收尾（具体项目、材料、报价以双方确认报价单为准）

	服务项目
	用途说明

	拆除
	对原有厕所进行拆除

	清运
	对施工过程中所有建筑垃圾记性清理运输

	防水涂刷
	对厕所进行防水处理

	墙地面铺贴
	厕所内部全部通铺

	吊顶
	对天花板进行吊顶

	洁具安装
	安装小便池、面盆、马桶等

	给排水整改
	对原有厕所上下水进行整改

	成品保护
	保证工程完结后所有成品无损害

	现场清洁收尾
	工程完结后对施工现场进行清洁保证现场整洁干净



3.工程工期：自  年  月  日起至     年  月  日止。
4.工程标准及要求：
乙方按国家装饰施工规范施工，卫生间防水必须做闭水试验，验收合格方可进行下一步施工。
工程全部完工后，乙方通知甲方验收，甲方35日内完成验收，逾期未验收视为自动验收合格。
所有增项、变更必须甲方书面签字确认，口头变更无效。
5.质保范围
防水工程质保 5年。整体施工工艺、安装、铺贴质保 2年质保期内非人为损坏，乙方免费维修。
二、合同价款及支付
    1.工程总费用：总价为人民币（大写）：      ，（小写）：     元,含税，为包干价，开具增值税专用发票（小规模企业3%，一般纳税人9%）。
2.对公付款账户信息
单位名称：
纳税人识别号:
开户行：
账号：
地址：
3.付款方式：双方约定本工程款分三次结算，预留3%质保尾款，所有付款以对公/双方约定方式转账为准。
第一次付款（开工预付款首付款 60%）合同签订当日进场施工后七日内，甲方支付合同总价 60%金额：____元
第二次付款（中期进度款 37%）工程瓷砖铺贴、防水、吊顶、主材安装全部完工，甲方现场验收合格后，支付合同总价 37%
第三次付款（质保尾款 3%）预留合同总价 3% 作为质保金自整体工程竣工验收合格之日起满12个月，无质量问题，甲方一次性无息结清尾款。
三、甲方权利和义务
1.有权对乙方的工作进行监督、检查和考核，并提出整改意见；
2.按合同约定及时支付服务费用；
3.发现现场故障或异常及时通知乙方处理，并协助乙方协调作业时间安排。
54.为乙方实施维保作业提供必要的场地和便利条件。
四、乙方权利和义务
1.依法取得承包工程的相应资质或具备相应条件。
2.按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计，进行施工、竣工、交付，并在缺陷责任期及保修期内对工程缺陷承担维修责任。
3.委派具备相应岗位资格的管理人员与施工人员，严格按照法律法规及相关标准开展工程建设活动，确保施工安全。
4.按照安全生产法律、法规及相关标准要求，建立、健全安全生产责任制和安全生产规章制度，安全生产费用按规定规范计取及使用。
5.依据有关法律法规、技术规范等编制施工组织方案，严格落实各项安全生产措施，使用符合安全生产要求的安全防护用品。加强施工现场的管理，施工现场采取合理方式封闭管理，设置护栏围挡、警示标志等安全防护措施，严格核查进出手续，严禁无关人员进入。
6.对施工作业人员进行安全生产作业交底，保证施工作业人员充分了解施工作业中的安全风险、注意事项、禁止行为和应急措施。
7.涉及电焊施工、高处作业、临时用电、吊装作业、有限空间监护作业等特种作业的，应当安排依法取得特种作业操作证的人员从事相关作业。
8.涉及挖掘作业的，施工单位应制定地下管线保护方案，落实保护措施，防止发生施工破坏地下管线事故。
9.施工现场涉及使用危险化学品或其他易燃、易爆、易挥发（含汽、柴油）等危险物品的，应当严格按照《危险化学品安全管理条例》等相关规定管理。
五、甲方违约责任
甲方未按合同约定支付服务费用的，每逾期一日，按应付未付款项的万分之五向乙方支付违约金，但违约金总额不超过合同总价的10%。逾期超过30日的，乙方有权暂停服务，并书面通知甲方。
六、乙方违约责任
1.工程质量不符合本合同约定标准的，甲方有权要求乙方限期整改；逾期未整改或整改后仍不合格的，甲方有权扣减当期服务费用的20%作为违约金；
2.乙方未经甲方书面同意擅自转让、分包或转包本合同的，甲方有权立即解除合同，乙方应退还全部已付款项，并按合同总价的20%向甲方支付违约金；
3.在质保期内，发生质量问题乙方未能按约定时间响应或修复故障的，甲方有权扣除剩余质保金作为维修资金；
4.乙方承诺妥善处理对外关系（含债权债务关系），因乙方原因导致甲方被第三方提起诉讼（或仲裁），每发生一起乙方向甲方承担支付违约金5万元，同时甲方有权按照案件标的金额冻结应支付乙方的款项，直至案件终结。
七、不可抗力
1.不可抗力是指本合同签订后发生的、不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，包括但不限于地震、洪水、台风等自然灾害以及战争、政府行为等；
2.任何一方因不可抗力不能履行本合同的，应在事件发生后3日内书面通知对方，并提供相关证明文件；
3.因不可抗力导致合同无法履行的，双方应协商决定延期履行或解除合同；
4.因不可抗力解除合同的，双方互不承担违约责任，已履行部分按实际完成工作量结算。
八、争议的解决方式
双方发生争议的，可协商解决；也可提请甲方所在地的人民法院提出诉讼，如乙方违约发生争议或因乙方原因导致甲方涉入诉讼，甲方为实现债权发生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、执行费、律师费、差旅费、评估费、公告费等费用）均由乙方承担。。
九、其他
1.本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效；
2.本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，具有同等法律效力；
3.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力，补充协议内容与本合同不一致的，以补充协议为准；
4.本合同附件为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。 




甲方（签名/盖章）：          乙方（签名/盖章）：
法定代表人：                法定代表人：
委托代理人：                委托代理人：
   年   月   日                年   月   日

