黄石体育场厕所改造工程项目合同书

甲方（委托方）： 湖北鄂东体育发展集团有限公司

乙方（受托方）：

依照《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，就乙方承接黄石体育场厕所改造工程项目事宜，经协商一致，订立本合同。

- 一、服务范围与内容

1.服务地点与面积范围：黄石体育场。

2.服务范围：包括但不限于原有卫生间拆除、清运、防水涂刷、墙地面铺贴、吊顶、洁具安装、给排水整改、成品保护、现场清洁收尾（具体项目、材料、报价以双方确认报价单为准）

| 服务项目 | 用途说明 |
| --- | --- |
| - 拆除 | - 对原有厕所进行拆除 |
| - 清运 | - 对施工过程中所有建筑垃圾记性清理运输 |
| - 防水涂刷 | - 对厕所进行防水处理 |
| - 墙地面铺贴 | - 厕所内部全部通铺 |
| - 吊顶 | - 对天花板进行吊顶 |
| - 洁具安装 | - 安装小便池、面盆、马桶等 |
| - 给排水整改 | - 对原有厕所上下水进行整改 |
| - 成品保护 | - 保证工程完结后所有成品无损害 |
| - 现场清洁收尾 | - 工程完结后对施工现场进行清洁保证现场整洁干净 |

3.工程工期：自  年  月  日起至     年  月  日止。

4.工程标准及要求：

乙方按国家装饰施工规范施工，卫生间防水必须做闭水试验，验收合格方可进行下一步施工。

工程全部完工后，乙方通知甲方验收，甲方5日内完成验收，逾期未验收视为自动验收合格。

所有增项、变更必须甲方书面签字确认，口头变更无效。

- 5.质保范围

- 防水工程质保 5年。整体施工工艺、安装、铺贴质保 2年质保期内非人为损坏，乙方免费维修。

- 二、合同价款及支付

1.工程总费用：总价为人民币（大写）：      ，（小写）：     元,含税，为包干价，开具增值税专用发票（小规模企业3%，一般纳税人9%）。

2.对公付款账户信息

单位名称：

纳税人识别号:

开户行：

账号：

地址：

- 3.付款方式：双方约定本工程款分三次结算，预留3%质保尾款，所有付款以对公/双方约定方式转账为准。

- 第一次付款（首付款 60%）进场施工后七日内，甲方支付合同总价 60%金额：____元

- 第二次付款（中期进度款 37%）工程瓷砖铺贴、防水、吊顶、主材安装全部完工，甲方现场验收合格后，支付合同总价 37%

- 第三次付款（质保尾款 3%）预留合同总价 3% 作为质保金自整体工程竣工验收合格之日起满12个月，无质量问题，甲方一次性无息结清尾款。

- 三、甲方权利和义务

1.有权对乙方的工作进行监督、检查和考核，并提出整改意见；

2.按合同约定及时支付服务费用；

3.发现现场故障或异常及时通知乙方处理，并协助乙方协调作业时间安排。

4.为乙方实施维保作业提供必要的场地和便利条件。

四、乙方权利和义务

1.依法取得承包工程的相应资质或具备相应条件。

2.按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计，进行施工、竣工、交付，并在缺陷责任期及保修期内对工程缺陷承担维修责任。

3.委派具备相应岗位资格的管理人员与施工人员，严格按照法律法规及相关标准开展工程建设活动，确保施工安全。

4.按照安全生产法律、法规及相关标准要求，建立、健全安全生产责任制和安全生产规章制度，安全生产费用按规定规范计取及使用。

5.依据有关法律法规、技术规范等编制施工组织方案，严格落实各项安全生产措施，使用符合安全生产要求的安全防护用品。加强施工现场的管理，施工现场采取合理方式封闭管理，设置护栏围挡、警示标志等安全防护措施，严格核查进出手续，严禁无关人员进入。

6.对施工作业人员进行安全生产作业交底，保证施工作业人员充分了解施工作业中的安全风险、注意事项、禁止行为和应急措施。

7.涉及电焊施工、高处作业、临时用电、吊装作业、有限空间监护作业等特种作业的，应当安排依法取得特种作业操作证的人员从事相关作业。

8.涉及挖掘作业的，施工单位应制定地下管线保护方案，落实保护措施，防止发生施工破坏地下管线事故。

9.施工现场涉及使用危险化学品或其他易燃、易爆、易挥发（含汽、柴油）等危险物品的，应当严格按照《危险化学品安全管理条例》等相关规定管理。

五、甲方违约责任

甲方未按合同约定支付服务费用的，每逾期一日，按应付未付款项的万分之五向乙方支付违约金，但违约金总额不超过合同总价的10%。逾期超过30日的，乙方有权暂停服务，并书面通知甲方。

六、乙方违约责任

1.工程质量不符合本合同约定标准的，甲方有权要求乙方限期整改；逾期未整改或整改后仍不合格的，甲方有权扣减当期服务费用的20%作为违约金；

2.乙方未经甲方书面同意擅自转让、分包或转包本合同的，甲方有权立即解除合同，乙方应退还全部已付款项，并按合同总价的20%向甲方支付违约金；

3.在质保期内，发生质量问题乙方未能按约定时间响应或修复故障的，甲方有权扣除剩余质保金作为维修资金；

4.乙方承诺妥善处理对外关系（含债权债务关系），因乙方原因导致甲方被第三方提起诉讼（或仲裁），每发生一起乙方向甲方承担支付违约金5万元，同时甲方有权按照案件标的金额冻结应支付乙方的款项，直至案件终结。

七、不可抗力

1.不可抗力是指本合同签订后发生的、不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，包括但不限于地震、洪水、台风等自然灾害以及战争、政府行为等；

2.任何一方因不可抗力不能履行本合同的，应在事件发生后3日内书面通知对方，并提供相关证明文件；

3.因不可抗力导致合同无法履行的，双方应协商决定延期履行或解除合同；

4.因不可抗力解除合同的，双方互不承担违约责任，已履行部分按实际完成工作量结算。

八、争议的解决方式

双方发生争议的，可协商解决；也可提请甲方所在地的人民法院提出诉讼，如乙方违约发生争议或因乙方原因导致甲方涉入诉讼，甲方为实现债权发生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、执行费、律师费、差旅费、评估费、公告费等费用）均由乙方承担。

九、其他

1.本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效；

2.本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，具有同等法律效力；

3.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力，补充协议内容与本合同不一致的，以补充协议为准；

4.本合同附件为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

甲方（签名/盖章）：          乙方（签名/盖章）：

法定代表人：                法定代表人：

委托代理人：                委托代理人：

年   月   日                年   月   日